**Product Backlog**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stories** | **Prioridade** | **Releases** | **Esforço (Fácil/Médio/Difícil)** |
| Cadastro dos dados dos candidatos, CRUD dos candidatos, disponibilizar lista de candidatos via serviço JSON. | 1 | 2 | Médio |
| Cadastro dos dados dos eleitores, CRUD dos eleitores, disponibilizar lista de eleitores via serviço JSON. | 1 | 2 | Médio |
| Cadastro dos dados das seções, CRUD das seções, disponibilizar lista de seções via serviço JSON. | 1 | 2 | Médio |
| Cadastro dos dados das zonas, CRUD das zonas, disponibilizar lista de zonas via serviço JSON. | 1 | 2 | Médio |
| Cadastro dos dados dos cargos, CRUD dos cargos, disponibilizar lista de cargos via serviço JSON. | 1 | 2 | Médio |
| Receber informação do eleitor votante em tempo real. | 2 | 1 | Médio |
| Receber informação do eleitor justificado em tempo real. | 2 | 1 | Médio |
| Receber os votos em tempo real | 3 | 1 | Difícil |
| Receber o boletim gerado pela urna | 3 | 2 | Médio |
| Disponibilizar o resultado via serviço web | 3 | 2 | Difícil |
| Mostrar o resultado da votação | 3 | 1 | Difícil |
| Desenvolver um LOG para registrar as ações executadas pelo sistema | 2 | 2 | Difícil |